Chator
Projet de semestre
Huck Mélanie
Purro Jan
Rouiller Bastien
Santamaria Miguel
Wolleb Benoist

---
Plan
Chator en bref
Planification
Réalisations
Problèmes rencontrés
Points positifs
Bilan
1

---
Chator en bref
Application de chat centralisée
Salles de discussion
Salle privée ou publique
Échange de messages sécurisé
Stockage de messages sécurisé
2

---
Schéma général
3

---
Planification Initiale
4

---
Planification Actuelle
5

---
Réalisations
Interfaces	Fait
Initialisation du serveur	Fait
Gestion des sockets	Fait
Inscription utilisateur	Partiel
Connexion utilisateur	Fait
Échange de messages	Fait
Création de salles	Fait (non testé)
Documentation	Tenue à jour
6

---
Documentation
Planification réelle	A jour
Journal de bord	A jour
UML, aspects techniques	En constante évolution
Documentation générale	En cours
Pour le moment, plusieurs fichiers, mais une centralisation est prévue.
7

---
Problèmes Rencontrés
Problèmes organisationnels
Gestion et synchronisation des travaux de chaque personne.
Suivi des conventions de codage.
Application du modèle MVC.
Mises à niveaux et formations.
Problèmes techniques
Établissement de la communication entre le serveur et le client.
Installation de bibliothèques tierces sur Windows (SSL).
Dépendances circulaires.
8

---
Aspects positifs
Bonne entente au sein du groupe.
Projet intéressant et motivant.
Apprentissage de Qt, perfectionnement du C++.
Découpage des tâches.
9

---
Bilan
La planification a été plutôt bien respectée pour le moment.
Les fonctionnalités de bases sont (presque) implémentées.
Globalement pas ou peu de retard.
Quelques problèmes rencontrés mais rien d'insurmontable.
Impressions personnelles…
9

---
Merci pour votre attention
10