## Slide 1: Projet de semestre
Chator
Huck Mélanie
Purro Jan
Rouiller Bastien
Santamaria Miguel
Wolleb Benoist

## Slide 2: Plan
Description de l’application / Démo
Architecture globale
Principales difficultés
Aspects positifs
Problèmes connus
Bilan / Conclusion
1

## Slide 3: Description de l’application
Application de chat centralisée
Salles de discussion
Salles privées ou publiques
Échange de messages sécurisé
Stockage de messages sécurisé
Linux / Windows
2
Place à la démo !

## Slide 4: Architecture globale
3

## Slide 5: Architecture globale
4

## Slide 6: Principales difficultés Problèmes organisationnels Problèmes techniques
Gestion et synchronisation des travaux de chaque personne.
Mises à niveaux et formations (sécurité, serveur, …).
Temps.
Implémenter la sécurité à la fin => mauvaise idée.
Installation de bibliothèques tierces sur Windows (OpenSSL).
OpenSSL mal documenté.
Déverminage long et fastidieux.
Génération du package final.
5

## Slide 7
Aspects positifs
Bonne entente au sein du groupe.
Projet intéressant et motivant : plein de défis !
Apprentissage de Qt, perfectionnement du C++.
Découpage des tâches.
6

## Slide 8
Problèmes connus
Regénération d’une nouvelle paire de clés pour un utilisateur.
Changement du type d’une salle.
Édition du compte.
Bannissement d’un utilisateur dans une salle.
Le serveur plante, l’utilisateur reste connecté => impossible de se reconnecter.
Demande d’adhésion lorsque l’administrateur est déconnecté.
Gestion des erreurs à travailler.
Fonctionnalités prévues, mais non-implémentées :
Bogues :
7

## Slide 9: Bilan / Conclusion
Globalement, nous sommes arrivés à nos fins.
Projet très intéressant.
Prise de conscience des problèmes organisationnels.
Apport d’une expérience solide.
8

## Slide 10: Bilan / Conclusion
Quelques chiffres…
14 semaines de travail.
110 pages de documentation.
501 heures totales de travail.
3’662 fichiers échangés.
9’242 lignes de code.
9’927 messages échangés.
17 2 apéros.
8

## Slide 11: Merci pour votre attention
Meow…
Questions ?